# NotifyMe Hub Status

Kort statusunderlag för vad som redan är flyttat från originalets Jeeves-baserade NotifyMe och vad som återstår innan NotifyMe kan köras skarpt i Hub för kunder som Beulco, Cidan och CTT.

## Sammanfattning

NotifyMe finns nu som portalmodul i Hub. Portalen har sidor för översikt, lista, detalj, historik, statistik, mallbibliotek, editor och testkörning. Konfiguration och körhistorik ligger i portalens Azure DB, medan själva bevakningsfrågan fortfarande körs mot kundens Jeeves-databas via sparad SQL.

Det som främst återstår är inte en helt ny Hub-modul, utan kundinförande: migrering av befintliga NotifyMe-regler, verifierad Jeeves-anslutning, SQL-rättigheter, genomgång av kundspecifika frågor och beslut om huruvida körning ska fortsätta via SQL-anslutning eller byggas om mot Jeeves API.

## Gjort i Hub

### Portalmodul och användarytor

Följande ytor finns i Hub:

Översikt över NotifyMe-status, aktiva notifieringar, kommande körningar och senaste historik.

Separat lista med filtrering på status, typ och prioritet.

Detaljsida per notifiering.

Historiksida.

Statistikvy.

Mallbibliotek baserat på befintliga notifieringar.

Editor för att skapa och uppdatera NotifyMe-regler.

Testkörning med valfri mottagare.

Dashboardkort och Action Center-insikter för notifieringar som förfaller eller kräver manuell åtgärd.

Viktig kod:

WebApp/Controllers/NotifyMe/NotifyMeController.cs

WebApp/Views/NotifyMe/*.cshtml

WebApp/Views/Member/Dashboard/Cards/_NotifyMeCard.cshtml

WebApp/Services/ActionCenter/Providers/NotifyMeInsightProvider.cs

### Portalägd lagring

Hub har egna Azure DB-tabeller för NotifyMe:

dbo.q_zu_notcenter

dbo.q_zu_notcenter_log

dbo.q_zu_notcenter_varningstyp

dbo.q_zu_notcenter_varningskat

Det innebär att NotifyMe-regler, mottagare, schemainställningar, SQL-underlag och körhistorik kan leva i portalens databas i stället för att vara beroende av att originaltabellerna ligger kvar som aktiv konfigurationskälla i Jeeves.

Viktig SQL:

SQL/AzureDb/Tables/dbo.q_zu_notcenter.sql

SQL/AzureDb/Tables/dbo.q_zu_notcenter_log.sql

SQL/AzureDb/Tables/dbo.q_zu_notcenter_varningstyp.sql

SQL/AzureDb/Tables/dbo.q_zu_notcenter_varningskat.sql

### Migreringsstöd från originalet

Det finns script för att exportera originaldata från Jeeves och importera den till portalens Azure DB.

SQL/AzureDb/Scripts/NotifyMe.ExportFromJeeves.sql exporterar NotifyMe-regler, typer, prioriteringar och logg från Jeeves.

SQL/AzureDb/Scripts/NotifyMe.ImportToPortal.sql importerar via staging-tabeller till portalens tabeller.

SQL/AzureDb/Scripts/NotifyMe.ImportFromCsv.sql innehåller exempel/importdata från CSV-flöde.

Det här täcker grundvägen för att flytta befintliga NotifyMe-regler från originalet till Hub.

### Körmotor i Hub

Hub har en egen körmotor för NotifyMe:

NotifyMeAutomationWorker hittar aktiva regler vars q_zu_notcenter_execdat har passerat.

Workern löser kundens aktiva Jeeves-connection via portalens bolags-/connection mapping.

PortalNotifyMeExecutionService hämtar regelns konfiguration från portalens DB.

Den sparade SQL-frågan i q_zu_notcenter_select2 körs mot Jeeves-databasen.

Om frågan ger träff byggs mailinnehåll och notifieringen skickas.

Körningen loggas i portalens q_zu_notcenter_log.

Nästa körning räknas fram och skrivs tillbaka till portalens q_zu_notcenter.

Viktig kod:

WebApp/Services/NotifyMe/Background/NotifyMeAutomationWorker.cs

WebApp/Services/NotifyMe/Execution/PortalNotifyMeExecutionService.cs

WebApp/Services/NotifyMe/Scheduling/NotifyMeScheduleCalculator.cs

WebApp/Models/NotifyMe/NotifyMeAutomationOptions.cs

### Felhantering och retries

Körmotorn har grundläggande felhantering:

Testkörningar loggar misslyckanden och returnerar fel till användaren.

Schemalagda körningar gör automatiska retries vid tekniska fel.

Fel som saknad mottagare, saknat SQL-underlag, saknad notifiering och ej stödda dynamiska mottagare behandlas som konfigurationsfel.

Efter uttömda retries markeras körningen som manuell åtgärd i historiken.

### Konfiguration

NotifyMe worker är konfigurerad i WebApp/appsettings.json:

"NotifyMe": {

"Automation": {

"PollIntervalMinutes": 5,

"BatchSize": 25

}

}

## Skillnad mot originalet

Originalet utgår från NotifyMe-tabeller och logik i Jeeves-miljön. Hub-lösningen har flyttat applikationsytan och konfigurationen till portalen:

Originalets data exporteras från Jeeves och importeras till portalens Azure DB.

Hub läser och skriver NotifyMe-regler i PortalNotifyMeRepository.

Den äldre JeevesNotifyMeRepository finns kvar som kodspår, men DI registrerar PortalNotifyMeRepository.

Save/edit är portalägt. Jeeves-backed save är uttryckligen inte längre stödd i JeevesNotifyMeRepository.

Själva dataträffen är fortfarande Jeeves-baserad eftersom varje regel innehåller fri eller kundspecifik SQL.

Den viktiga gränsen är alltså: Hub äger NotifyMe-konfiguration, UI, schema, mail, logg och retries. Jeeves är fortfarande datakälla för den SQL som avgör om en notifiering ska skickas.

## Kvarstår i Hub inför kunddrift

### 1. Kundmigrering

För varje kund behöver vi:

Exportera NotifyMe-regler från kundens Jeeves-miljö.

Ladda exporten till staging-tabeller i portalens Azure DB.

Köra importscriptet till portalens NotifyMe-tabeller.

Kontrollera att foretagkod matchar portalens bolagsmapping.

Kontrollera att typ- och prioritetslistor följde med.

Bestämma om historisk logg ska importeras eller om kunden startar med tom Hub-historik.

### 2. Connection mapping och runtime

Workern kräver att portalens bolag kan mappas till rätt Jeeves-connection:

Identity.Companies.DefaultJeevesCompanyCode eller Identity.CompanyJeevesCompanies.CompanyCode måste matcha foretagkod.

Det måste finnas en aktiv connection mapping för bolaget.

Connection string måste kunna lösas av IConnectionStringResolver.

Hub-miljön måste ha nätverksåtkomst till kundens Jeeves SQL Server.

Detta bör verifieras tidigt för Beulco, eftersom Beulco troligen är först ut i augusti.

### 3. SQL-underlag per notifiering

Varje regel behöver granskas:

q_zu_notcenter_select2 måste vara en giltig SELECT-fråga i kundens Jeeves-miljö.

Frågan måste fungera med den SQL-user som Hub använder.

Frågan bör inte kräva temporär sessionstate eller Jeeves-klientkontext som inte finns från Hub.

Tunga frågor behöver prestandagranskas så att workern inte belastar kundens Jeeves onödigt.

Resultatkolumnerna bör vara begripliga i mailtabellen som Hub genererar.

### 4. Begränsningar som måste beslutas

Kända begränsningar i portalmotorn:

Dynamiska mottagare stöds inte ännu. Om q_zu_notcenter_dyn_adress = '1' stoppar körningen med konfigurationsfel.

Körmotorn bygger mailinnehåll generiskt från resultatet av SQL-frågan. Om originalet hade specialformaterade mail per regel behöver det jämföras.

Schemalogiken i Hub stödjer daglig, veckovis, månadsvis och timvis körning baserat på befintliga schema-/schedule-koder. Kundernas faktiska kodvärden behöver stämmas av mot originalet.

Hub kör sparad SQL med timeout 60 sekunder.

### 5. Behörigheter och åtkomst

Inför drift behöver vi stämma av:

Vilka roller som får se NotifyMe.

Vilka roller som får skapa, ändra och testköra regler.

Om kunderna själva ska kunna editera SQL-underlag eller om det ska vara ZeeU-administrerat.

Om alla mailmottagare ska vara tillåtna eller om vi ska ha domän-/kundbegränsning.

I nuläget kräver sparning och testkörning Administrator eller SuperUser.

### 6. Mail och övervakning

Före go-live behöver vi:

Verifiera att mail skickas korrekt från aktuell Hub-miljö.

Säkerställa att tekniska fel loggas och fångas upp.

Gå igenom hur Action Center-insikter ska användas av kund.

Bestämma vem som ansvarar för regler som hamnar i manuell åtgärd.

### 7. Testplan per kund

Minsta testpaket per kund:

Läs in migrerade regler och jämför antal mot originalet.

Öppna översikt, lista, detalj, historik och editor.

Testkör 2-3 regler med override-mottagare.

Kör en regel som ger noll träff och kontrollera att ingen varning skickas.

Kör en regel som ger träff och kontrollera mail, logg och nästa körning.

Testa fel på SQL/mottagare i testmiljö och kontrollera att felet visas säkert.

Låt workern köra schemalagt i testmiljö och kontrollera att q_zu_notcenter_execdat flyttas fram.

## Jeeves/SQL som behövs

Minimikrav för SQL-spåret:

Läsrättigheter till tabeller/vyer/SP:ar som varje NotifyMe-regel använder.

Eventuella kundspecifika vyer eller stödtabeller måste finnas i kundens Jeeves-databas.

Stabil SQL-anslutning från Hub till kundens Jeeves SQL Server.

En SQL-user med minsta rimliga behörighet, helst read-only mot källdata.

Beslut om vem som äger ändringar i de sparade SQL-frågorna.

Om reglerna bygger på originalets NotifyMe-tabeller i Jeeves räcker det inte att bara installera Hub-tabeller. Då behöver själva bevakningsfrågorna också kunna köras mot kundens Jeeves-data.

## Jeeves API-frågan

Dagens Hub-lösning kör inte NotifyMe via Jeeves API. Den kör sparad SQL mot Jeeves.

Att köra via Jeeves API är möjligt först om vi väljer ett av dessa spår:

Jeeves tillhandahåller en säker, tenantstyrd query-endpoint för NotifyMe-läsningar.

Varje NotifyMe-regel paketeras som godkänd vy/stored procedure/API-resurs.

Vi bygger om NotifyMe från fri SQL till fasta domänhändelser och API-kontrakt.

Alternativ 1 är flexibelt men säkerhetskänsligt, eftersom fri SQL via API måste begränsas hårt. Alternativ 2 är säkrare men kräver mer kundspecifik installation. Alternativ 3 är mest långsiktigt men störst omskrivning och passar sämre om målet är Beulco i augusti.

Rekommendation inför första kund är att fortsätta med SQL-anslutning för NotifyMe, men ta Jeeves API-frågan med Björn/Jeeves innan vi lovar en API-baserad väg.

## Förslag på mötesagenda

Bekräfta vilka kunder som ska in först: Beulco, Cidan, CTT.

Gå igenom om respektive kund har befintliga NotifyMe-regler i Jeeves.

Bestäm om historik ska migreras.

Kontrollera bolagskoder och connection mapping i Hub.

Välj 2-3 Beulco-regler för första tekniska test.

Kontrollera om någon regel använder dynamiska mottagare.

Bestäm ansvar för SQL-granskning och eventuella kundspecifika vyer/SP:ar.

Ta beslut om första release körs via SQL-anslutning.

Skicka API-frågan till Björn/Jeeves: finns en säker väg att köra NotifyMe-läsningar via Jeeves API när reglerna går mot många olika tabeller?

## Öppna frågor

Vilka NotifyMe-regler finns hos Beulco i dag och vilka måste vara med i första drift?

Använder någon kund dynamiska mottagare?

Finns specialformaterade mail i originalet som Hub måste matcha?

Ska kunder kunna skapa/ändra SQL själva eller bara ZeeU?

Ska SQL-reglerna versionshanteras eller räcker portalens tabellhistorik/logg?

Behöver vi kundspecifika allowlists för tabeller, vyer eller mottagardomäner?

Är Jeeves API ett krav för första release, eller en framtida målbild?